**Relatório de mudanças (Escopo do projeto) – Grupo 3**

1. Definição na Regra ne negócio para incluir psicólogos

**Antes:** O cliente tem acesso ao psicólogo somente via app.

**Depois:** O cliente tem acesso ao psicólogo via Web e via app, para dar mais acessibilidade a nossa plataforma e garantir a usabilidade para todos os usuários.

1. Definição do padrão de projeto usado

**Antes:** Era usado apenas o padrão strategy.

**Depois:** Definimos que os padrões a serem utilizados serão o Observer e Adapter pois se encaixam melhor com a regra de negócio aplicada no projeto.

1. Mudança no protótipo de tela inicial

**Antes:** no protótipo era exibido a tela do time de desenvolvedores.

**Depois:** Optamos por retirar essa tela, pois achamos desnecessário repassar essa informação para os usuários do site.

1. Alinhamento da regra de negócio para interação psicólogos

**Antes:** As opiniões e entendimentos do grupo estavam divergentes entre os integrantes.

**Depois:** Foi definido que essa tela de psicólogos só será visualizada apões o login da vítima em nosso site/app.

1. Definição dos meios de comunicação da vítima para realizar a denúncia

**Antes:** Assim como na tela de psicólogo as opiniões estavam divergentes.

**Depois:** Foi definido que uma vítima sem cadastro pode realizar a denúncia com urgência (onde é encaminhado direto para 180) ou sem urgência (onde sugerimos que ela realize o cadastro antes da denúncia).

No caso de vítima com o cadastro feito em nosso site temos a opção de denúncia com urgência para o 180, porém a ideia principal é colher os dados de cadastro e encaminhar para o bot de voz citar durante a ligação para agilizar o processo e denuncia sem urgência onde encaminhamos todos os dados/situação da vítima via WhatsApp da central de denúncia contra violência doméstica.

1. Definição de dailys

**Antes:** O grupo se reunia nos dias de open lab e durante as aulas de PI.

**Depois:** Estabelecemos de se encontra ao menos 15 minutos durante as terças e domingos para que possamos alinhar como esta o processo de desenvolvimentos das tarefas definidas.